附件1

**南阳卧龙综保区一般性企业投资项目承诺制改革事项任务清单**

**（区各单位承接对应市直部门事项）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 改革举措 | 责任部门  （对应市直部门） | 办理时限 | 备注 |
| **政府统一服务事项（10项）** | | | | | |
| **1** | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 供地前气象部门会同规划部门，在规划部门出具规划设计条件时, 综合考虑气象站点分布。确需迁站，且符合气象台站迁建条件的,供地前完成气象台站迁建。 | 区社会事务服务中心  （市气象局） | 供地前政 府统一服 务，不计入审批时限 | 区域评估 |
| **2** | 建设工程文物保护和考古许可 | 供地前编制区域文物调查勘探报告，明确是否涉及文物，若发现地下文物埋藏，依照法律法规开展考古发掘，确保净地出让。不能净地出让的，按要求办理审批，落实文物保护要求。 | 区自规局  （市文化广电和旅游局） | 区域评估 |
| **3** | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 供地前编制区域压覆重要矿产资源核实评估报告，办理压覆重要矿产资源登记。不再对区域内项目单独评估登记，若涉及矿产则协调达成补偿协议。 | 区自规局  （市自规局） | 区域评估 |
| **4** | 工程建设项目水土保持方案审批 | 供地前编制区域水土保持方案，供地后由企业结合项目具体情况进行承诺。 | 区自规局  （市水利局） | 区域评估 |
| **5** | 洪水影响评价审批 | 供地前编制区域洪水影响评价报告，供地后结合项目具体情况进行承诺。 | 区自规局  （市水利局） | 区域评估 |
| **6** | 取水许可审批 | 供地前编制区域水资源论证报告，供地后由企业结合项目具体情况进行承诺。 | 区自规局  （市水利局） | 区域评估 |
| **7** | 环境影响评价审批 | 供地前编制规划环境影响评价报告、区域环境现状评估报告，供地后由企业根据事项相关准入条件和标准，结合项目具体情况进行承诺。 | 区自规局  （市生态环境局） | 区域评估 |
| **8** | 节能审查 | 供地前编制区域节能报告，供地后企业根据事项相关准入条件和标准，结合项目具体情况进行承诺。 | 区招发局  （市发改委） | 区域评估 |
| **9** | 地质灾害危险性评估 | 供地前开展区域地质灾害危险性评估。 | 区自规局  （市自规局） | 区域评估 |
| **10** | 地震安全性评价 | 供地前开展区域地震安全性评价。 | 区党政办  （市应急管理局） | 区域评估 |
| **企业信用承诺事项（10项）** | | | | | |
| **11** | 工程建设项目水土保持  方案审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区自规局  （市水利局） |  |  |
| **12** | 洪水影响评价审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区自规局  （市水利局） |  |
| **13** | 取水许可审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区自规局  （市水利局） |  |
| **14** | 环境影响评价审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区自规局  （市生态环境局） | 承诺制 |
| **15** | 节能审查 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区招发局  （市发改委） |  |  |
| **16** | 雷电防护装置设计审核 | 企业向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区社会事务服务中心  （市气象局） |  |  |
| **17** | 防空地下室建设审批 | 企业向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区自规局  （市人民防空办公室） |  |
| **18** | 建筑工程施工许可证核发（部分前置条件） | 企业向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 区住建中心  （市住建局） |  |
| **19** | 建设工程规划类许可证核发 | 建设工程规划许可证核发与建设工程设计方案审查同步进行，实行建设工程设计方案联合审查。 | 区自规局  （市自规局） |  |  |
| **20** | 建筑工程施工许可证核发 | 工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理。 | 区住建中心  （市住建局） |  |  |

附件2

南阳卧龙综保区投资项目审批中介服务事项清单目录

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **（一）项目单位委托事项** |
| **1** | 《政府核准的投资项目目录（河南省）》确定的项目申请报告编制 |
| **2** | 政府投资项目可行性研究报告编制 |
| **3** | 政府投资项目建议书编制 |
| **4** | 政府投资项目初步设计及概算编制 |
| **5** | 建设项目压覆重要矿产资源评估报告编制 |
| **6** | 建设项目规划选址论证报告编制 |
| **7** | 建设项目地质灾害危险性评估 |
| **8** | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施补偿方案的评估报告（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目设计文件）编制 |
| **9** | 洪水影响评价报告（水工程建设规划同意书、非防洪建设项目洪水影响评价报告、河道管理范围内建设项目工程建设方案、国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程）编制 |
| **10** | 生产建设项目水土保持方案编制 |
| **11** | 规划、建设项目水资源论证报告编制 |
| **12** | 大中型水利水电工程建设移民安置规划报告编制 |
| **13** | 使用林地可行性研究报告或林地现状调查表编制 |
| **14** | 危险化学品建设项目安全评价报告编制 |
| **15** | 建设项目安全设施设计 |
| **16** | 文物保护单位文物保护工程勘察设计 |
| **17** | 文物影响评估报告 |
| **18** | 固定资产投资项目节能报告编制 |
| **19** | 环境影响评价技术报告编制 |
| **20** | 入河排污口设置论证报告编制 |
| **21** | 航道通航条件影响评价报告编制 |

|  |  |
| --- | --- |
| **22** | 建设工程设计方案编制 |
| **23** | 超限高层建筑工程抗震设防专项可行性论证报告编制 |
| **24** | 地震安全性评价报告编制 |
| **25** | 气候可行性论证报告编制 |
| **26** | 防雷装置设计文件编制 |
| **27** | 消防设计文件编制 |
| **28** | 防空地下室、城市地下空间开发利用兼顾人防要求工程施工图设计文件编制 |
| **29** | 人民防空工程竣工验收人防设备质量检测 |
| **30** | 建筑工程施工图设计文件编制 |
| **31** | 施工图设计文件审查 |
| **32** | 工程建设项目联合测绘 |
| **序号** | **（二）审批部门委托事项** |
| **33** | 《政府核准的投资项目目录（河南省）》确定的项目申请报告评审 |
| **34** | 政府投资项目可行性研究报告评审 |
| **35** | 政府投资项目初步设计评审 |
| **36** | 政府投资项目概算评审 |
| **37** | 建设项目压覆重要矿产资源评估报告评审 |
| **38** | 建设项目规划选址论证报告评审 |
| **39** | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施补偿方案的评估报告（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目设计文件）评审 |
| **40** | 洪水影响评价报告评审 |
| **41** | 生产建设项目水土保持方案评审 |
| **42** | 使用林地可行性研究报告或林地现状调查表评审 |
| **43** | 文物调查、勘探、考古发掘报告 |
| **44** | 固定资产投资项目节能报告评审 |
| **45** | 环境影响评价技术报告评审 |
| **46** | 入河排污口设置论证报告评审 |
| **47** | 航道通航条件影响评价报告评审 |

